PËRZGJEDHJA E METODOLOGJISË

CityDigitalTwin | Agile Scrum

Grupi: Lorik Kabashi, Sahit Hoti, Emir Zoga
Lënda: Inxhinieri Softuerike | Qershor 2026

# 1. Hyrje

Për zhvillimin e projektit është zgjedhur qasje Agile Scrum e thjeshtuar, e kombinuar me Kanban për menaxhimin vizual të detyrave.

# 2. Pse Agile Scrum?

Lejon zhvillim iterativ dhe përmirësim gradual.

I përshtatet ekipit të vogël dhe afatit shkollor.

Mundëson demo pas ?do sprint-i.

Ndihmon ekipin të reagojë ndaj ndryshimeve në kërkesa.

# 3. Roli i Kanban-it

Kanban përdoret për të ndjekur statusin e detyrave: To Do, In Progress, Review dhe Done. Kjo e bën punën më transparente për ekipin.

# 4. Sprint-et e Projektit

| Sprint | Qëllimi | Rezultati |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Vendosja e bazës së projektit | Struktura frontend/backend dhe harta bazë. |
| Sprint 2 | Funksionet kryesore të qyteteve | Profile qytetesh, mot dhe autentikim. |
| Sprint 3 | Trafiku dhe përmirësimi i ndërfaqes | Trafik i simuluar, polish i UI dhe faqe About. |
| Sprint 4 | Dokumentim dhe finalizim | Dokumente, backlog dhe përgatitje për prezantim. |

# 5. Definition of Done

Funksionaliteti punon në aplikacion.

Kodi është i organizuar dhe pa gabime ndërtimi.

Ndërfaqja ka gjendje të qarta për loading dhe error.

Dokumentimi përditësohet në përputhje me ndryshimet.

Detyra shënohet si Complete në backlog.

# 6. P~rfundim

Agile Scrum i thjeshtuar është zgjedhje e përshtatshme sepse projekti ka nevojë për planifikim, demonstrim të shpeshtë dhe fleksibilitet ndaj ndryshimeve.